|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ _______________«Информатика и системы управления»________________________

КАФЕДРА ______ «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»___________

Лабораторная работа № 1

| Дисциплина Экономика программной инженерии Тема _«Планирование программного проекта в Microsoft Project: настройка рабочей среды и создание нового проекта»_ Студент _Ильясов И.М._ Группа _ИУ7-83Б_ Преподаватель _Барышникова М.Ю., Силантьева А.В._ |  |
| --- | --- |

Москва, 2021 г.

Тестовое задание (вариант 2)

Начало: 01.04.21 г.

Конец: 10.06.21 г.

Продолжительность: 51 день

Рисунок 1 – результат выполнения тестового задания (вариант 2)

Фиксированные трудозатраты

Основное задание лабораторной работы

Содержание проекта: команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Задание 1:

На рисунке 2 приведены сведения о созданном проекте – установка даты начала проекта, выбора стандартного календаря в качестве основного через подраздел «Сведения о проекте» раздела «Проект».

Рисунок 2 – настройка сведений о проекте

Также было изменено рабочее время путем добавления следующих государственных праздников (приведено на рисунке 3):

- Международный женский день (8 марта);

- Праздник весны и труда (1 мая с переносом на 3 мая);

- День Победы (9 мая с переносом на 10 мая);

- День России (12 июня с переносом на 14 июня);

- День народного единства (4 ноября);

Рисунок 3 – изменение рабочего времени

Как показано на приведенном ниже рисунке 4, было настроено расписание через меню «Параметры Project» – «Расписание». Длительность работы была установлена в неделях, объем работ – в часах, а тип работ по умолчанию – с фиксированными трудозатратами. Количество рабочих часов в день равно 8, а количество рабочих часов в неделю – 40.

Рисунок 4 – настройка расписания

В свойствах проекта была добавлена заметка о продолжительности работы, о бюджете и количестве работников (рисунок 5).

Рисунок 5 – добавление заметки с информацией о проекте

Задание 2. Создание списка задач:

В соответствии с заданной таблицей был введен список задач, что отображено на приведенном ниже рисунке 6.

Рисунок 6 – введение списка задач в соответствии с таблицей

Задание 3. Структурирование списка задач:

На рисунке 7 показано структурирование заданного списка задач.

Рисунок 7 – структурирование списка задач

Задание 4. Установление связей между задачами:

На рисунке 8 показано установление связей между заданными задачами.

Рисунок 8 – установление связей между задачами

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы №1 была изучена программа Microsoft Project 2019 и ее основные возможности. Была проведена настройка рабочей среды, создание списка задач, их структурирование и установление связей между ними.

В результате было выяснено, что несмотря на то, что на проект было заложено 6 месяцев (с 1 марта по 1 сентября), он не будет завершен вовремя. По проведенному анализу было выяснено, что ориентировочная дата завершения – 14 сентября (27.6 недель).